# 北江大堤维护项目维护单位日常考核扣分通知单

编号：（黄塘）+年月日+流水号

| 项目名称 | 2025年北江大堤有害生物防治项目 | 合同编号 | BJLY/2025/005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维护单位 |  | 考核时间 | 2025年5月X日 |
| 地点（桩号） | 黄塘赤花基堤段（桩号：XX+XXX） | 扣分值 | 0.5分 |
| 具体状况描述： 至3月30日，仍未对黄塘赤花基堤段（桩号：XX+XXX-XX+XXX）开展水利白蚁普查及防治（详见附图） |  |  |  |
| 扣分依据：依照北江大堤维护项目考核内容： - 依据《北江大堤维护项目管理考核办法》之（二）项目进度管理第二项：工程进度滞后，扣0.5分 |  |  |  |
| 整改要求： 请你尽快落实上述位置水利白蚁防治工程并做好档案记录。 |  |  |  |
| 备注：（ 附照片） |  |  |  |

填表人： XXX            部门（现场管理组）负责人：XXX

维护单位接收人：

# 北江大堤维护项目维护单位日常考核扣分通知单

编号：（西南）+年月日+流水号

| 项目名称 | 2025年北江大堤有害生物防治项目 | 合同编号 | BJLY/2025/005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维护单位 |  | 考核时间 | 2025年8月X日 |
| 地点（桩号） | 西南河口堤段 （桩号：XX+XXX） | 扣分值 | 1分 |
| 具体状况描述： 管理所人员8月份巡查，发现西南河口北江基段堤段（桩号：XX+XXX）堤身鼠害严重，已多次电话与防治人员及现场负责人沟通，均防治灭杀及回填工作未落实到位。（详见附图） |  |  |  |
| 扣分依据：依照北江大堤维护项目考核内容： - 依据依据《北江大堤维护项目管理考核办法》之（四）项目现场管理第四项：开展巡查巡视检查执行不到位，扣1分 |  |  |  |
| 整改要求： 请你司于3个工作日内对上述位置进行施药灭杀工作并复查回填鼠穴，完成后通知现场管理组现场核实防治情况。 |  |  |  |
| 备注：（ 附照片） |  |  |  |

填表人： XXX            部门（现场管理组）负责人：XXX

维护单位接收人：

# 北江大堤维护项目维护单位日常考核扣分通知单

编号：（石角）+年月日+流水号

| 项目名称 | 2025年北江大堤有害生物防治项目 | 合同编号 | BJLY/2025/005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维护单位 |  | 考核时间 | 2025年5月X日 |
| 地点（桩号） | 石角灵洲堤段 （桩号：XX+XXX） | 扣分值 | 2分 |
| 具体状况描述： 石角现场组于5月20日要求防治单位灭杀人员加大对灵洲堤段（桩号：XX+XXX-XX+XXX）开展汛前有害生物灭杀力度，期限为1周，5月23日发生红火蚁咬伤打草工人情况。（详见附图） |  |  |  |
| 扣分依据：依照北江大堤维护项目考核内容： - 依据《北江大堤维护项目管理考核办法》之（三）维护质量管理第五项：存在防治灭杀不到位问题，扣2分 |  |  |  |
| 整改要求： 请你司近期加派人手，加强对上述位置进行施药灭杀工作，并报现场管理组现场核实防治情况。 |  |  |  |
| 备注：（ 附照片） |  |  |  |

填表人： XXX            部门（现场管理组）负责人：XXX

维护单位接收人：